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ЕЎРАЗІЙСКІ МІЖУРАДАВЫ САВЕТ


РАСПАРАДЖЭННЕ

	«25» лютага 2022 г.
	         №  5
	   г. Нур-Султан




Аб плане мерапрыемстваў («дарожнай карце») 
па пашырэнні прамысловага супрацоўніцтва ў галіне грамадзянскага авіябудавання ў дзяржавах – 
членах Еўразійскага эканамічнага саюза 
на 2022–2023 гады

1. Зацвердзіць прыкладзены план мерапрыемстваў («дарожную карту») па пашырэнні прамысловага супрацоўніцтва ў галіне грамадзянскага авіябудавання ў дзяржавах – членах Еўразійскага эканамічнага саюза на 2022–2023 гады.
2. Еўразійскай эканамічнай камісіі сумесна з урадамі дзяржаў – членаў Еўразійскага эканамічнага саюза забяспечыць рэалізацыю мерапрыемстваў, прадугледжаных планам, зацверджаным гэтым распараджэннем.
3. Гэта распараджэнне ўступае ў сілу з даты яго апублікавання на афіцыйным сайце Еўразійскага эканамічнага саюза.
 
	Члены Еўразійскага міжурадавага савета:

	 

	Ад Рэспублікі Арменія
	Ад Рэспублікі Беларусь
	Ад Рэспублікі Казахстан
	Ад Кыргызскай Рэспублікі
	Ад Расійскай Федэрацыі
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	ЗАЦВЕРДЖАНЫ
распараджэннем Еўразійскага міжурадавага савета 
ад 25 лютага 2022 г. № 5



ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ
(«дарожная карта») па пашырэнні прамысловага супрацоўніцтва ў галіне 
грамадзянскага авіябудавання ў дзяржавах – членах Еўразійскага эканамічнага саюза 
на 2022–2023 гады
	Найменне мерапрыемства
	Чаканы вынік
	Тэрмін выканання
	Выканаўца

	1. Падрыхтоўка і актуалізацыя аналітычных матэрыялаў па ацэнцы стану і развіцця галіны грамадзянскага авіябудавання дзяржаў – членаў Еўразійскага эканамічнага саюза (далей – дзяржавы-члены) з улікам:
а) аналізу міжнароднага вопыту лакалізацыі вытворчасці лятальных апаратаў, абсталявання для іх вытворчасці і прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў
б) прапаноў па забяспечанасці дзяржаў-членаў авіяцыйнай тэхнікай на аснове прагнозных балансаў попыту і прапановы авіяцыйнай тэхнікі ў разрэзе тыпаў самалётаў
	аналітычныя матэрыялы
	сакавік 2022 г., далей на штогадовай аснове
	Еўразійская эканамічная камісія (далей – Камісія), дзяржавы-члены

	2. Фарміраванне, вядзенне і актуалізацыя на афіцыйным сайце Еўразійскага эканамічнага саюза адзінага пераліку прамысловых прадпрыемстваў дзяржаў-членаў, зацікаўленых у рэалізацыі сумесных кааперацыйных праектаў у галіне грамадзянскага авіябудавання
	пералік прадпрыемстваў/ рэкамендацыя Калегіі Камісіі
	май 2022 г., далей на штогадовай аснове
	Камісія, 
дзяржавы-члены

	3. Распрацоўка пераліку авіяцыйных камлектуючых вырабаў, якія імпартуюцца з трэціх краін і не маюць аналагаў, што вырабляюцца на тэрыторыях дзяржаў-членаў, у тым ліку для мэт імпартазамяшчэння або выпрацоўкі прапаноў па мерах мытна-тарыфнага рэгулявання ў дачыненні да кампанентаў для вытворчасці паветраных суднаў
	аналітычныя матэрыялы 
(з грыфам ДСК)
	май 2022 г., далей на штогадовай аснове
	Камісія, 
дзяржавы-члены

	4. Падрыхтоўка Камісіяй аналітычных матэрыялаў на аснове прадстаўленай упаўнаважанымі органамі дзяржаў-членаў інфармацыі аб патрэбах і праблемах у вытворчасці авіяцыйных камплектуючых у галіне грамадзянскага авіябудавання
	аналітычныя матэрыялы 
(з грыфам ДСК)
	жнівень 2022 г., 
далей на штогадовай аснове (па меры неабходнасці)
	Камісія, 
дзяржавы-члены

	5. Фарміраванне еўразійскай тэхналагічнай платформы «Грамадзянскае авіябудаванне»
	распараджэнне Савета Камісіі
	кастрычнік 2022 г.
	Камісія, 
дзяржавы-члены

	6. Прапрацоўка пытання фінансавання кааперацыйных праектаў у галіне грамадзянскага авіябудавання праз інструменты Еўразійскага банка развіцця і іншых міжнародных арганізацый
	прапановы
	верасень 2022 г., далей на штогадовай аснове
	Камісія, 
дзяржавы-члены

	7. Унясенне змяненняў (пры неабходнасці) у нарматыўныя прававыя акты дзяржаў-членаў для забеспячэння рэалізацыі ўзгодненых рашэнняў па пашырэнні прамысловага супрацоўніцтва ў галіне грамадзянскага авіябудавання
	нарматыўныя прававыя акты дзяржаў-членаў
	па меры неабходнасці
	дзяржавы-члены

	8. Вывучэнне пытання арганізацыі ў дзяржавах-членах акадэмічнай мабільнасці ў галіне грамадзянскага авіябудавання
	прапановы
	сакавік 2023 г.
	дзяржавы-члены

	9. Ацэнка магчымасцей патэнцыяльных удзельнікаў сумесных кааперацыйных праектаў на прадмет вызначэння іх адпаведнасці патрабаванням вытворцаў грамадзянскіх паветраных суднаў дзяржаў-членаў
	пералік вытворчых патрабаванняў
	жнівень 2022 г.
	дзяржавы-члены

	10. Арганізацыя сумесных вытворчых пляцовак на тэрыторыях дзяржаў-членаў па зборцы авіяцыйных суднаў, авіякампанентаў, камплектуючых з улікам максімальнага далучэння вытворцаў дзяржаў-членаў
	пералік сумесных прадпрыемстваў (праектаў)
	лістапад 2022 г.
	дзяржавы-члены

	11. Садзейнічанне ў заключэнні дагавораў паміж удзельнікамі сумесных кааперацыйных праектаў дзяржаў-членаў
	кансультацыйная падтрымка 
(дагаворы паміж прадпрыемствамі дзяржаў-членаў)
	снежань 2022 г., далей на штогадовай аснове
	дзяржавы-члены
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